# 11. Riesgos y Deuda Técnica

- Cambios normativos no anticipados

  - Prob/Impacto: Medio/Alto

  - Mitigación: MarcoNormativo + matrices de vigencia; ADRs; pruebas de regresión y plan de activación/rollback.

- Reliquidaciones extensas fuera de ventana operativa

  - Prob/Impacto: Bajo/Medio

  - Mitigación: particionado por tiempo, jobs reanudables, priorización y límites.

- Integraciones externas no idempotentes o con rechazos masivos

  - Prob/Impacto: Medio/Medio

  - Mitigación: outbox, claves de idempotencia, reconciliación, DLQ y replays controlados.

- Crecimiento de tablas (eventos, logs)

  - Prob/Impacto: Medio/Medio

  - Mitigación: particionado/archivado; índices; TTL lógico y agregados para lectura.

- Fuga de PII en eventos/payloads

  - Prob/Impacto: Bajo/Alto

  - Mitigación: scrubbing, cifrado, revisiones de seguridad, acceso mínimo.

- Divergencias entre CCL y reglas implementadas

  - Prob/Impacto: Bajo/Medio

  - Mitigación: gobierno del catálogo, validaciones de consistencia y pruebas EV.