# Plan de Desarrollo Detallado: Proyecto PEC2

Versión: 1.2 (Mejorada) Fecha: 2025-08-10 Autor: Gemini

## 1. Resumen Ejecutivo

Este documento presenta el plan de desarrollo detallado para el sistema de Prestaciones Económicas (PEC2). El objetivo principal de la Fase 1 es lograr un reemplazo funcional robusto y auditable del sistema iSeries actual, sentando las bases para futuras evoluciones.

El plan está estructurado en Épicas que representan grandes bloques de funcionalidad de negocio. Cada épica se desglosa en Historias de Usuario específicas, que constituirán los elementos de trabajo del equipo de desarrollo.

La ejecución se guiará por una metodología Agile (Scrum), con entregas incrementales al final de cada sprint para permitir la validación continua y la adaptación del plan.

## 2. Roles y Metodología

### 2.1. Roles del Equipo

- Product Owner: Responsable de definir y priorizar el backlog, representar a los stakeholders del negocio y validar que las entregas cumplen con los criterios de aceptación.

- Scrum Master: Facilita el proceso Agile, elimina impedimentos y asegura que el equipo pueda trabajar de la manera más eficiente posible.

- Tech Lead / Arquitecto: Responsable de las decisiones técnicas, la calidad del código, la coherencia de la arquitectura y de guiar al equipo de desarrollo.

- Equipo de Desarrollo: Equipo multifuncional responsable de analizar, diseñar, implementar y probar las historias de usuario.

### 2.2. Metodología de Trabajo

- Framework: Scrum.

- Duración del Sprint: 2 semanas.

- Ceremonias Clave:

  - Sprint Planning: Al inicio de cada sprint, para seleccionar y comprometer las historias de usuario a desarrollar.

  - Daily Standup: Reunión diaria de 15 minutos para sincronizar al equipo.

  - Sprint Review: Al final del sprint, para demostrar la funcionalidad completada a los stakeholders.

  - Sprint Retrospective: Al final del sprint, para que el equipo reflexione y mejore su proceso de trabajo.

## 3. Roadmap de Desarrollo por Épicas

El proyecto se organiza en las siguientes épicas, que agrupan funcionalmente los objetivos del MVP. Se añade una épica transversal para la Calidad y Verificación.

- Épica 1: Fundación y Cimientos Técnicos

- Épica 2: Ciclo de Vida Básico del Beneficio

- Épica 3: Ingesta y Procesamiento de Datos Externos

- Épica 4: Gestión de Mantenimientos Críticos

- Épica 5: Motor de Cálculo y Generación de Pagos (Desglosada)

- Épica 6: Gestión de Sobrevivencia y Múltiples Beneficiarios

- Épica 7: Reportería Regulatoria Esencial

- Épica 8 (Nueva): Calidad y Verificación BDD

## 4. Desglose de Épicas en Historias de Usuario (Con Mejoras)

Nota sobre la implementación: Con la adopción de ADR-017, el trabajo para implementar una historia de usuario de negocio implicará la orquestación de varios patrones. Típicamente, esto incluirá la creación o modificación de una clase Action para la lógica principal, la emisión de un Evento de dominio, y la creación de Listeners para manejar los efectos secundarios. Las herramientas de scaffolding (ADR-018) están diseñadas para facilitar este flujo de trabajo.

### Épica 1: Fundación y Cimientos Técnicos

Objetivo: Construir la infraestructura, seguridad y patrones de código base sobre los cuales se desarrollará el resto del sistema.

- HU-001: Como Tech Lead, quiero configurar el pipeline de Integración Continua y Despliegue Continuo (CI/CD), para asegurar que cada cambio sea probado y desplegado de forma automática y segura.

- HU-002: Como Desarrollador, quiero implementar el esquema inicial de la base de datos con las entidades principales del dominio (Persona, PrestacionEconomica, etc.), para tener la estructura de persistencia lista.

- HU-003: Como Arquitecto, quiero implementar el FrameworkResolverService (ADR-003), para asegurar que todo cálculo futuro pueda anclarse a un MarcoNormativo versionado.

- HU-004: Como Desarrollador, quiero establecer el patrón de idempotencia (ADR-006) y el servicio de registro de evidencias (ADR-007), para garantizar la robustez y auditabilidad de las operaciones desde el inicio.

- HU-005: Como Desarrollador, quiero un comando make:action para generar el esqueleto de un Proceso de Negocio (PDN), para acelerar el desarrollo y asegurar consistencia.

- HU-006: Como Desarrollador, quiero un comando make:listener para generar clases suscritas a eventos, para implementar efectos secundarios de forma estandarizada.

- HU-007: Como Desarrollador, quiero comandos make:rule y make:builder para generar Reglas de Negocio y Builders, para reducir el código repetitivo y minimizar errores.

### Épica 2: Ciclo de Vida Básico del Beneficio

Objetivo: Implementar la capacidad de crear una prestación y gestionar sus estados más comunes (activo, cesado, suspendido).

- HU-101: Como Analista de Negocio, quiero que el sistema pueda otorgar una nueva prestación económica (PDN-OTG-002) con sus datos iniciales, para registrar un nuevo beneficio en el sistema.

- HU-102: Como Operador, quiero que el sistema procese automáticamente el archivo del Registro Civil (INT-REGCIVIL-001) para cesar las pensiones por fallecimiento, para mantener la data de beneficiarios actualizada y evitar pagos indebidos.

- HU-103: Como Operador, quiero que el sistema utilice el archivo del Registro Civil para cesar pensiones de viudez por nuevo vínculo (PDN-MANT-010), para cumplir con la normativa vigente.

- HU-104 (Nueva - Spike de Análisis): Como Arquitecto, quiero analizar y validar el modelo de datos de PrestacionEconomica y LiquidacionDePago contra un escenario de corrección retroactiva (PDN-COR-001), para asegurar que el diseño de la Fase 1 soportará las reliquidaciones de la Fase 2.

### Épica 3: Ingesta y Procesamiento de Datos Externos

Objetivo: Automatizar la carga de archivos de entidades externas que son necesarios para el cálculo de la liquidación mensual.

- HU-201: Como Sistema, quiero ingestar y transformar el archivo del IPS (INT-IPS-001), para incorporar los datos de la PGU y otros beneficios estatales a la ficha de la persona.

- HU-202: Como Sistema, quiero ingestar y transformar el archivo de SIVEGAM (INT-SIVEGAM-001), para actualizar las cargas y tramos de Asignación Familiar.

- HU-203: Como Sistema, quiero ingestar y transformar el archivo de FONASA (INT-FONASA-001), para registrar los descuentos por préstamos médicos.

- HU-204: Como Sistema, quiero ingestar y transformar los archivos de las CCAF (INT-CCAF-001), para registrar los descuentos por créditos sociales.

### Épica 4: Gestión de Mantenimientos Críticos

Objetivo: Dotar al sistema de la capacidad de gestionar cambios y eventos comunes en la vida de una prestación que son críticos para la operación.

- HU-401: Como Operador, quiero reactivar una pensión de orfandad (PDN-MANT-003) cuando se recibe un certificado de estudios válido, para reanudar los pagos suspendidos.

- HU-402: Como Analista Legal, quiero registrar y aplicar acuerdos de pago como retenciones judiciales (PDN-MANT-009), para cumplir con las órdenes de los tribunales.

- HU-403: Como Analista Médico, quiero aplicar una revisión de incapacidad por agravamiento (PDN-MANT-004), para ajustar el monto de un beneficio según la nueva condición del paciente.

### Épica 5: Motor de Cálculo y Generación de Pagos (Anteriormente Épica 4)

Objetivo: Implementar el corazón financiero del sistema. Se desglosa la HU principal para reflejar su complejidad real.

- HU-501 (Antes HU-301, ahora desglosada):

  - HU-501.1: Como Sistema, quiero implementar el cálculo de una liquidación individual (PDN-PAG-003), aplicando haberes y descuentos para una única prestación.

    - Criterio de Aceptación Clave: La lógica debe ser probada contra el MarcoNormativo vigente y, al menos, un MarcoNormativo histórico relevante para validar la correcta resolución de versiones.

  - HU-501.2: Como Sistema, quiero implementar el orquestador de ejecución masiva (PDN-PAG-001) que procese todas las prestaciones activas, gestionando checkpoints y reintentos para casos fallidos.

  - HU-501.3: Como Desarrollador, quiero optimizar el rendimiento del lote de pago mensual para asegurar que se complete dentro de la ventana operativa definida (ver NFRs).

- HU-502 (Antes HU-302): Como Sistema, quiero generar el archivo de nómina de pago para el Banco de Chile (INT-BCH-001).

- HU-503 (Antes HU-303): Como Sistema, quiero generar el archivo de cotizaciones para PREVIRED (INT-PREVIRED-001).

- HU-504 (Antes HU-304): Como Sistema, quiero generar el comprobante de contabilización para SAP (INT-SAP-001).

### Épica 6: Gestión de Sobrevivencia y Múltiples Beneficiarios

Objetivo: Implementar la lógica para distribuir una pensión entre varios beneficiarios, como en el caso de una viuda e hijos.

- HU-501: Como Sistema, quiero calcular y distribuir una pensión de sobrevivencia (PDN-OTG-006) entre múltiples beneficiarios, aplicando los porcentajes de prorrata correctos según la ley.

- HU-502: Como Sistema, quiero recalcular y ajustar los porcentajes (PDN-MANT-012) de las pensiones de un grupo de sobrevivencia cuando uno de los beneficiarios cesa en su derecho.

### Épica 7: Reportería Regulatoria Esencial

Objetivo: Cumplir con las obligaciones de reportería mínimas para poder operar legalmente.

- HU-601: Como Analista de Cumplimiento, quiero que el sistema genere el informe regulatorio GRIS R01 para SUSESO (PDN-REP-004), para informar sobre las pensiones vigentes.

### Épica 8 (Nueva): Calidad y Verificación BDD

Objetivo: Asegurar que la funcionalidad desarrollada se alinee con la especificación ejecutable (BDD) y los requisitos del dominio.

- HU-801: Como Analista de QA, quiero desarrollar los artefactos BDD (feature, manifest, golden sets) para el otorgamiento de prestación (HU-101), para validar el cumplimiento del escenario OTG-EVP-001.

- HU-802: Como Analista de QA, quiero desarrollar los artefactos BDD para el cálculo de liquidación individual (HU-501.1), cubriendo los escenarios PAGO-EVP-001 y CESE-EVL-001.

- (Nota: Se añadirán historias similares para cada HU funcional clave, asegurando que el esfuerzo de crear y mantener estos artefactos de prueba esté planificado y sea visible).

### Épica 9 (Nueva): Implementación del Portal de Analistas (UI)

Objetivo: Construir la interfaz de usuario para que los analistas y supervisores puedan operar el sistema de forma eficiente.

- HU-901: Como Supervisor, quiero una Bandeja de Tareas interactiva para visualizar, filtrar y asignar incidentes de dominio.

- HU-902: Como Analista, quiero un Formulario de Acuerdos de Pago que me permita registrar y modificar apoderados y retenciones judiciales.

- HU-903: Como Analista, quiero una Vista 360° de la FichaPersona para consultar toda la información de un beneficiario de forma consolidada.

## 5. Estimación de Esfuerzo

La estimación total para la construcción del Núcleo Operativo (Fase 1) es de 250 Puntos de Complejidad de Componente (PCC).

El desglose detallado de cada historia de usuario, junto con su estimación de complejidad (Lógica, Dependencias, Testing), se mantiene en el archivo wbs_alternativa_1.csv. Este archivo actúa como la fuente única de verdad para la planificación y seguimiento del esfuerzo, evitando inconsistencias entre documentos.

## 6. Requisitos No Funcionales

Además de la funcionalidad descrita, el sistema deberá cumplir con los siguientes atributos de calidad:

- Auditabilidad: Cada acción que modifique datos o genere un pago debe quedar registrada, indicando el qué, quién, cuándo y por qué.

- Rendimiento: El ciclo de pago mensual masivo debe completarse en una ventana operativa de menos de 4 horas. Las consultas de usuario deben responder en menos de 3 segundos.

- Seguridad: La información sensible (PII) debe estar cifrada en reposo y en tránsito. El acceso al sistema se basará en roles y permisos.

- Mantenibilidad: El código debe seguir las convenciones definidas, estar bien documentado y tener una alta cobertura de pruebas automatizadas.

- Observabilidad: El sistema debe generar logs, métricas y trazas que permitan monitorear su salud y diagnosticar problemas en producción.