# Plan de Desarrollo Detallado (Alternativa 2: Enfocado en Capacidades de Negocio)

Versión: 2.2 (Mejorada) Fecha: 2025-08-10

## 1. Resumen Ejecutivo

Este documento presenta una alternativa de plan de desarrollo para el sistema PEC2, estructurado en torno a Capacidades de Negocio para alinear el backlog directamente con las áreas funcionales de la empresa.

La ejecución se guiará por una metodología Agile (Scrum).

### Estrategia de Priorización: El “Camino Feliz”

Dentro de la Fase 1, la priorización inicial seguirá la estrategia del “Camino Feliz”: construir primero un hilo de funcionalidad completo (otorgamiento y pago simple) para mitigar riesgos y demostrar valor tempranamente.

## 2. Roles y Metodología

### 2.1. Roles del Equipo

- Product Owner: Responsable de definir y priorizar el backlog.

- Scrum Master: Facilita el proceso Agile y elimina impedimentos.

- Tech Lead / Arquitecto: Responsable de las decisiones y calidad técnica.

- Equipo de Desarrollo: Equipo multifuncional que implementa las historias de usuario.

### 2.2. Metodología de Trabajo

- Framework: Scrum, con sprints de 2 semanas.

- Ceremonias Clave: Sprint Planning, Daily Standup, Sprint Review, Sprint Retrospective.

## 3. Roadmap de Desarrollo por Épicas (Capacidades de Negocio)

El backlog se organiza en las siguientes Épicas. Se añade una épica transversal para la Calidad y Verificación.

- Épica 1: Fundamentos Técnicos y Herramientas (Ampliada)

- Épica 2: Modelo de Datos y Gobierno Normativo

- Épica 3: Otorgamiento y Mantenimiento de Prestaciones

- Épica 4: Ciclo de Pago Mensual (Desglosada)

- Épica 5: Integraciones y Reportería

- Épica 6 (Nueva): Calidad y Verificación BDD

## 4. Desglose de Épicas en Historias de Usuario (Con Mejoras)

### Épica 1: Fundamentos Técnicos y Herramientas (Ampliada)

Prerrequisito a ejecutar al inicio de la Fase 1.

- HU 1.1 (Fase 1): Configurar el proyecto AdonisJS 6.

- HU 1.2 (Fase 1): Implementar el pipeline de CI/CD (ADR-011).

- HU 1.3 (Fase 1): Implementar los patrones transversales (outbox, idempotencia, auditoría).

- HU 1.4 (Fase 1): Configurar la plataforma de escenarios de verificación (ADR-012).

- HU 1.5 (Nueva): Como Desarrollador, quiero los comandos make:action, make:listener, make:rule y make:builder (ADR-018), para acelerar el desarrollo de nuevos componentes de negocio de forma consistente.

### Épica 2: Modelo de Datos y Gobierno Normativo

Prerrequisito a ejecutar al inicio de la Fase 1.

- HU 2.1 (Fase 1): Implementar las migraciones de base de datos del MDLO.

- HU 2.2 (Fase 1): Implementar el FrameworkResolverService (ADR-003).

- HU 2.3 (Fase 1): Cargar artefactos normativos (Marcos y CCL).

- HU 2.4 (Nueva - Spike de Análisis): Como Arquitecto, quiero analizar y validar el modelo de datos contra un escenario de corrección retroactiva (PDN-COR-001), para asegurar que el diseño de la Fase 1 soportará las reliquidaciones de la Fase 2.

### Épica 3: Otorgamiento y Mantenimiento de Prestaciones

Cubre la creación y gestión de los derechos de los beneficiarios.

- HU 3.1 (Fase 1): Implementar otorgamiento de pensión simple (PDN-OTG-002).

- HU 3.2 (Fase 1): Implementar gestión de Asignación Familiar.

- HU 3.3 (Fase 1): Implementar gestión de cobrantes y retenciones judiciales.

- HU 3.4 (Fase 1): Implementar inactivaciones y reactivaciones básicas.

- HU 3.5 (Fase 2): Implementar otorgamientos complejos.

- HU 3.6 (Fase 2): Implementar mantenimientos avanzados.

- HU 3.7 (Fase 2): Implementar gobernanza de excepciones.

### Épica 4: Ciclo de Pago Mensual

El corazón del sistema. Se desglosa la HU principal para reflejar su complejidad.

- HU 4.1 (Fase 1): Implementar orquestador del ciclo de pago masivo (ADR-010).

- HU 4.2 (Desglosada):

  - HU 4.2.1: Como Sistema, quiero implementar el cálculo de una liquidación individual (PDN-PAG-003), aplicando haberes y descuentos para una única prestación.

    - Criterio de Aceptación Clave: La lógica debe ser probada contra el MarcoNormativo vigente y, al menos, un MarcoNormativo histórico relevante para validar la correcta resolución de versiones.

  - HU 4.2.2: Como Sistema, quiero implementar el orquestador de ejecución masiva (PDN-PAG-001) que procese todas las prestaciones activas, gestionando checkpoints y reintentos.

  - HU 4.2.3: Como Desarrollador, quiero optimizar el rendimiento del lote de pago mensual para cumplir con la ventana operativa.

- HU 4.3 (Fase 1): Implementar cálculo de prorrata por concurrencia.

- HU 4.4 (Fase 1): Implementar cálculos de reajuste por IPC.

- HU 4.5 (Fase 1): Implementar aplicación de tope del Art. 50.

- HU 4.6 (Fase 2): Implementar pagos especiales (aguinaldos).

- HU 4.7 (Fase 2): Implementar reliquidaciones multi-marco.

### Épica 5: Integraciones y Reportería

Comunicación con el ecosistema externo.

- HU 5.1 (Fase 1): Generar archivo de pago para Banco de Chile.

- HU 5.2 (Fase 1): Generar archivo de cotizaciones para PREVIRED.

- HU 5.3 (Fase 1): Generar comprobante contable para SAP.

- HU 5.4 (Fase 1): Generar reporte regulatorio GRIS para SUSESO.

- HU 5.5 (Fase 1): Implementar integración con Registro Civil.

- HU 5.6 (Fase 2): Implementar integración automática con SIVEGAM.

- HU 5.7 (Fase 2): Implementar reportería regulatoria extendida.

- HU 5.8 (Fase 2): Implementar monitores proactivos.

### Épica 6 (Nueva): Calidad y Verificación BDD

Objetivo: Asegurar que la funcionalidad desarrollada se alinee con la especificación ejecutable (BDD).

- HU 6.1: Como Analista de QA, quiero desarrollar los artefactos BDD para el “Camino Feliz” inicial (HU 3.1 y HU 4.2.1), para validar el primer flujo de valor end-to-end.

- HU 6.2: Como Analista de QA, quiero desarrollar los artefactos BDD para la gestión de acuerdos (HU 3.3), cubriendo el escenario de retención judicial.

- (Nota: Se añadirán historias similares para cada HU funcional clave, asegurando que el esfuerzo de crear y mantener estos artefactos de prueba esté planificado y sea visible).

### Épica 7 (Nueva): Implementación del Portal de Analistas (UI)

Objetivo: Construir la interfaz de usuario para que los analistas y supervisores puedan operar el sistema de forma eficiente.

- HU 7.1: Como Supervisor, quiero una Bandeja de Tareas interactiva para visualizar, filtrar y asignar incidentes de dominio.

- HU 7.2: Como Analista, quiero un Formulario de Acuerdos de Pago que me permita registrar y modificar apoderados y retenciones judiciales.

- HU 7.3: Como Analista, quiero una Vista 360° de la FichaPersona para consultar toda la información de un beneficiario de forma consolidada.

## 5. Estimación de Esfuerzo

La estimación total para la Fase 1 (Reemplazo del Núcleo Operativo) es de 252 Puntos de Complejidad de Componente (PCC).

El desglose detallado de cada historia de usuario y su estimación de complejidad (Lógica, Dependencias, Testing) se mantiene en el archivo wbs_alternativa_2.csv para asegurar una única fuente de verdad y evitar inconsistencias entre documentos.

## 6. Requisitos No Funcionales

- Auditabilidad: Registro de todas las acciones y decisiones del sistema.

- Rendimiento: Ciclo de pago masivo en < 4 horas; consultas de usuario en < 3 segundos.

- Seguridad: Cifrado de PII; acceso basado en roles.

- Mantenibilidad: Código limpio, documentado y con alta cobertura de pruebas.

- Observabilidad: Logs, métricas y trazas para monitoreo y diagnóstico.