# Plan de Desarrollo Detallado (Alternativa 2: Enfocado en Capacidades de Negocio)

Versión: 2.4 (Desglose de Reglas y Tareas) Fecha: 2025-08-11

## 1. Resumen Ejecutivo

Este documento presenta una alternativa de plan de desarrollo para el sistema PEC2, estructurado en torno a Capacidades de Negocio para alinear el backlog directamente con las áreas funcionales de la empresa.

La ejecución se guiará por una metodología Agile (Scrum).

### Estrategia de Priorización: El “Camino Feliz”

Dentro de la Fase 1, la priorización inicial seguirá la estrategia del “Camino Feliz”: construir primero un hilo de funcionalidad completo (otorgamiento y pago simple) para mitigar riesgos y demostrar valor tempranamente.

## 2. Roles y Metodología

(Sin cambios)

## 3. Roadmap de Desarrollo por Épicas (Capacidades de Negocio)

(Sin cambios)

## 4. Desglose de Épicas en Historias de Usuario (Con Mejoras)

### Épica 1: Fundamentos Técnicos y Herramientas (Ampliada)

Prerrequisito a ejecutar al inicio de la Fase 1.

- HU 1.1 (Fase 1): Configurar el proyecto AdonisJS 6.

- HU 1.2 (Fase 1): Implementar el pipeline de CI/CD (ADR-011).

- HU 1.3 (Fase 1): Implementar los patrones transversales (outbox, idempotencia, auditoría).

- HU 1.4 (Fase 1): Configurar la plataforma de escenarios de verificación (ADR-012).

- HU 1.5 (Nueva): Como Desarrollador, quiero los comandos make:action, make:listener, make:rule y make:builder (ADR-018), para acelerar el desarrollo de nuevos componentes de negocio de forma consistente.

- HU 1.6 (Nueva): Como Desarrollador, quiero configurar el proyecto AdonisJS con el adaptador de Inertia.js y la estructura base de React, para habilitar el desarrollo del portal de analistas.

- HU 1.7 (Nueva): Como Diseñador UX/UI, quiero crear un prototipo navegable de alta fidelidad para las 3 pantallas principales (Bandeja, FichaPersona, FVM), para validar el flujo de usuario con el equipo de pensiones antes de la construcción.

- HU 1.8 (Nueva): Como Arquitecto, quiero implementar un RuleExecutorService genérico que pueda instanciar y ejecutar dinámicamente cualquier Regla de Negocio (RDN) registrada, para desacoplar la orquestación de la lógica.

### Épica 2: Modelo de Datos y Gobierno Normativo

Prerrequisito a ejecutar al inicio de la Fase 1.

- HU 2.1 (Fase 1): Implementar las migraciones de base de datos del MDLO.

- HU 2.2 (Fase 1): Implementar el FrameworkResolverService (ADR-003).

- HU 2.3 (Fase 1): Cargar artefactos normativos (Marcos y CCL).

- HU 2.4 (Nueva - Spike de Análisis): Como Arquitecto, quiero analizar y validar el modelo de datos contra un escenario de corrección retroactiva (PDN-COR-001), para asegurar que el diseño de la Fase 1 soportará las reliquidaciones de la Fase 2.

### Épica 3: Otorgamiento y Mantenimiento de Prestaciones

Cubre la creación y gestión de los derechos de los beneficiarios.

- HU 3.1 (Fase 1): Implementar el proceso de otorgamiento de pensión simple. [PDN: PDN-OTG-002]

  - Sub-Tarea 3.1.1: Implementar la RDN de validación VALID-OTG-001 (Validar Cotizaciones al Día), incluyendo su repositorio de datos.

  - Sub-Tarea 3.1.2: Implementar la RDN de cálculo CALC-OTG-001 (Calcular Sueldo Base), incluyendo su repositorio y el consumo de parámetros normativos.

  - Sub-Tarea 3.1.3: Implementar la RDN de cálculo CALC-MONTO-PENSION para determinar el monto final de la pensión.

  - Sub-Tarea 3.1.4: Implementar la clase OtorgarPensionAction que orqueste la ejecución de las RDNs anteriores.

  - Sub-Tarea 3.1.5: Implementar el Listener para el evento pension:otorgada.

- HU 3.2 (Fase 1): Implementar gestión de Asignación Familiar. [PDN: PDN-MANT-007 | RDN: CALC-PLI-003, CUMP-ASIGFAM-001]

- HU 3.3 (Fase 1): Implementar gestión de cobrantes y retenciones judiciales. [PDN: PDN-MANT-009 | RDN: VALID-ACUERDO-*, CALC-PLI-007]

- HU 3.4 (Fase 1): Implementar inactivaciones y reactivaciones básicas. [PDN: PDN-MANT-002, PDN-MANT-003 | RDN: VALID-MANT-001]

- HU 3.5 (Fase 2): Implementar otorgamientos complejos.

- HU 3.6 (Fase 2): Implementar mantenimientos avanzados.

- HU 3.7 (Fase 2): Implementar gobernanza de excepciones. [PDN: PDN-GOB-001 | RDN: VERF-GOB-001]

### Épica 4: Ciclo de Pago Mensual

El corazón del sistema.

- HU 4.1 (Fase 1): Implementar orquestador del ciclo de pago masivo (ADR-010). [PDN: PDN-PAG-001]

- HU 4.2 (Desglosada):

  - HU 4.2.1: Como Sistema, quiero implementar el cálculo de una liquidación individual, aplicando haberes y descuentos para una única prestación. [PDN: PDN-PAG-003 | RDN: CALC-PIM-, CALC-PLI-]

    - Criterio de Aceptación Clave: La lógica debe ser probada contra el MarcoNormativo vigente y, al menos, un MarcoNormativo histórico relevante.

  - HU 4.2.2: Como Sistema, quiero implementar el orquestador de ejecución masiva que procese todas las prestaciones activas. [PDN: PDN-PAG-001]

  - HU 4.2.3: Como Desarrollador, quiero optimizar el rendimiento del lote de pago mensual para cumplir con la ventana operativa.

- HU 4.3 (Fase 1): Implementar cálculo de prorrata por concurrencia. [PDN: PDN-FIN-001, PDN-FIN-004 | RDN: CALC-FIN-001]

- HU 4.4 (Fase 1): Implementar cálculos de reajuste por IPC. [PDN: PDN-PAG-004 | RDN: CALC-MANT-001]

- HU 4.5 (Fase 1): Implementar aplicación de tope del Art. 50.

- HU 4.6 (Fase 2): Implementar pagos especiales (aguinaldos).

- HU 4.7 (Fase 2): Implementar reliquidaciones multi-marco.

### Épica 5: Integraciones y Reportería

Comunicación con el ecosistema externo.

- HU 5.1 (Fase 1): Generar archivo de pago para Banco de Chile. [PDN: PDN-PAG-008]

- HU 5.2 (Fase 1): Generar archivo de cotizaciones para PREVIRED. [PDN: PDN-PAG-009]

- HU 5.3 (Fase 1): Generar comprobante contable para SAP. [PDN: PDN-PAG-010]

- HU 5.4 (Fase 1): Generar reporte regulatorio GRIS para SUSESO. [PDN: PDN-REP-004 | RDN: CALC-REP-001, MAP-REP-001]

- HU 5.5 (Fase 1): Implementar integración con Registro Civil. [Habilita: PDN-MANT-001, PDN-MANT-010 | RDN: CICLO-CESE-001]

- HU 5.6 (Fase 2): Implementar integración automática con SIVEGAM.

- HU 5.7 (Fase 2): Implementar reportería regulatoria extendida.

- HU 5.8 (Fase 2): Implementar monitores proactivos. [PDN: PDN-MON-* | RDN: CUMP-, COMM-]

(El resto de las Épicas no sufren cambios en este nivel de detalle)