### Resumen del Plan de Desarrollo (Alternativa 2: Por Capacidades de Negocio)

#### 1. Introducción y Enfoque

Este documento presenta el plan para desarrollar el sistema PEC2, cuyo primer objetivo es reemplazar la funcionalidad del sistema iSeries.

El plan organiza el trabajo en Capacidades de Negocio (representadas por Épicas), dentro de las cuales se prioriza un conjunto de funcionalidades para un Release 1 (R1), dejando las capacidades avanzadas del MDLO para un Release 2 (R2).

La estrategia de priorización inicial dentro del R1 se denomina “Camino Feliz”: se enfoca en construir primero un hilo de funcionalidad completo, aunque simple (otorgamiento y pago básico), para mitigar riesgos y demostrar valor tempranamente.

Los principios técnicos del nuevo sistema son la auditabilidad, la trazabilidad y la correcta aplicación de la normativa vigente, anclando cada cálculo a un MarcoNormativo específico.

#### 2. Releases del Proyecto

- Release 1 (R1): Núcleo Operativo y Paridad con iSeries:

  - Objetivo: Implementar las funcionalidades críticas para la operación mensual, alcanzar la paridad con iSeries y habilitar su decomisionamiento. Esto incluye el “camino feliz” de otorgamiento y pago, las integraciones esenciales y una interfaz de usuario funcional para los analistas.

- Release 2 (R2): Evolución y Cobertura Total del Dominio:

  - Objetivo: Una vez reemplazado iSeries, implementar las capacidades avanzadas definidas en el MDLO para transformar y optimizar la operación, como reliquidaciones, gestión de concurrencia y monitores proactivos.

#### 3. Roadmap de Releases por Épicas

El trabajo se estructura en torno a la construcción de capacidades de negocio. Las primeras dos son prerrequisitos técnicos y de dominio para el R1.

- Épica 1: Fundamentos Técnicos y Herramientas (R1)

  - Objetivo: Establecer la infraestructura de código, el pipeline de CI/CD, los patrones transversales (auditoría, idempotencia) y las herramientas de scaffolding.

  - Resultado Verificable: El equipo cuenta con un entorno de desarrollo robusto y automatizado.

- Épica 2: Modelo de Datos y Gobierno Normativo (R1)

  - Objetivo: Implementar el esquema de la base de datos y los servicios para gobernar la normativa (FrameworkResolverService).

  - Resultado Verificable: El sistema tiene una base de datos y una lógica normativa robustas.

- Épica 3: Otorgamiento y Mantenimiento (R1/R2)

  - Objetivo: Implementar la capacidad para crear y gestionar el ciclo de vida de las prestaciones.

  - Alcance R1: Otorgamiento simple, gestión de cargas familiares y mantenimientos críticos.

  - Resultado Verificable: El sistema puede crear y gestionar los estados básicos de un beneficio.

- Épica 4: Ciclo de Pago Mensual (R1/R2)

  - Objetivo: Construir el motor financiero del sistema.

  - Alcance R1: Orquestador de pagos, motor de cálculo de liquidaciones, reajustes y topes legales.

  - Resultado Verificable: El sistema puede calcular una liquidación mensual completa.

- Épica 5: Integraciones y Reportería (R1/R2)

  - Objetivo: Establecer la comunicación con los sistemas externos clave.

  - Alcance R1: Archivos de pago (Banco), cotizaciones (PREVIRED), contabilidad (SAP), informe GRIS (SUSESO) e integración con Registro Civil.

  - Resultado Verificable: El sistema genera los artefactos de salida para la operación mensual.

- Épica 11: Interfaz de Usuario (Frontend) (R1/R2)

  - Objetivo: Construir un portal funcional y usable para los analistas.

  - Alcance R1: Prototipado y construcción de las pantallas clave para el “camino feliz” (Bandeja de Tareas, Ficha de Persona, etc.).

  - Resultado Verificable: Los analistas pueden operar los flujos de negocio del R1 a través de una interfaz gráfica.

#### 4. Análisis de Cobertura y Siguientes Pasos

Funcionalidades Cubiertas por Release 1 (R1): El R1 cubre las funcionalidades esenciales de Otorgamiento, Pagos e Integraciones para alcanzar la paridad operativa con iSeries, junto con una UI funcional y los fundamentos técnicos y de dominio necesarios para soportar la operación.

Funcionalidades Postergadas a Release 2 (R2): * Procesos de otorgamiento y mantenimiento avanzados (pensiones transitorias, revisiones por agravamiento, gestión de deudas). * Procesos de corrección y reliquidación multi-marco. * Gestión Financiera avanzada, incluyendo el ciclo completo de concurrencia con otras entidades. * Monitoreo Proactivo y Notificaciones Regulatorias específicas y automáticas. * Gobernanza formal de excepciones y su interfaz de usuario (FVM). * Integraciones automáticas con SIVEGAM y reportería regulatoria extendida.

Próximos Pasos:

- Ejecutar Épicas de Fundamentos: El equipo de desarrollo comienza el trabajo sobre los cimientos técnicos y de dominio (Épicas 1 y 2).

- Detallar Camino Feliz: Sostener una sesión de trabajo con el negocio para detallar y priorizar las historias de usuario de R1 que constituyen el primer flujo de valor completo.

#### 5. Demostraciones y Puntos de Control

Para garantizar la visibilidad y alineación continua, se realizarán demostraciones funcionales sobre el Portal de Analistas al equipo de negocio. El primer hito de demostración significativo se realizará al completar el “Camino Feliz”, ya que representa el primer ciclo de valor completo del sistema, desde el otorgamiento hasta la generación de un pago calculable, visible en una interfaz de usuario real.